UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE

Curso de Ciência da Computação - TCC III / Proj. Inov II

Prof. Dr. Marlon Oliveira

2026/1

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO

(deve totalizar ao final do semestre 18 horas para TCC III e 20 horas para Proj. inovador II, compreendendo as reuniões de orientação e o tempo que o orientador usa para leitura/correção).

IDENTIFICAÇÃO

Acadêmico: Alisson Leandro Zanoni

Título do TCC: Testes de Software: Os Benefícios da Implementação de Testes Automatizados

Orientador: Prof. Dr. Marlon Oliveira

| Ord. | Data/hora | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dia: 07/04/2026 Início: 19:00 Fim: 20:00 | Tema da orientação:Definição da estrutura do projeto de automação de testes com Cypress e alinhamento metodológico. Validação dos primeiros cenários implementados na Home Page (cenários 01 a 03), revisão da configuração do ambiente, organização de pastas e padrões de nomenclatura dos scripts de teste. Compromisso para próxima orientação - aluno: Implementar os cenários 04 e 05 da Home Page e iniciar o desenvolvimento da suite de testes Shop. Compromisso para próxima orientação - orientador: Acompanhar o progresso do desenvolvimento e avaliar a aderência à metodologia proposta no trabalho. Obs.: |
| 2 | Dia: 14/04/2026 Início: 19:00 Fim: 20:30 | Tema da orientação: Revisão do andamento das suites Shop e My Account (Login e Registro). Discussão sobre a padronização dos comandos customizados em português e alinhamento entre a documentação de cenários de teste e o código automatizado. Análise da cobertura dos 30+ cenários implementados. Compromisso para próxima orientação - aluno: Concluir as suites My Account Account Details e My Account Addresses, finalizando todos os cenários previstos. Compromisso para próxima orientação - orientador: Leitura e avaliação do capítulo de Fundamentação Teórica do artigo, com feedback sobre referências e consistência teórica. Obs.: |
| 3 | Dia: 29/04/2026 Início: 19:00 Fim: 20:30 | Tema da orientação: Apresentação e análise dos resultados da suite completa de testes automatizados (Home Page, Shop, My Account e Carrinho – 70 cenários totais). Discussão sobre métricas comparativas entre testes manuais e automatizados e análise dos relatórios JUnit gerados. Compromisso para próxima orientação - aluno: Iniciar a redação do capítulo de Resultados e a análise comparativa dos dados coletados. Compromisso para próxima orientação - orientador: Revisão dos cenários de teste documentados e dos dados coletados para validação da análise comparativa. Obs.: |
| 4 | Dia: 19/05/2026 Início: 18:30 Fim: 20:00 | Tema da orientação: Revisão do artigo TCC: correções no Resumo e Abstract, ajuste da seção de Introdução (objetivos, justificativa e problema de pesquisa), revisão da delimitação do escopo e alinhamento das palavras-chave conforme normas ABNT. Compromisso para próxima orientação - aluno: Corrigir as seções indicadas do artigo e enviar nova versão para avaliação do orientador. Compromisso para próxima orientação - orientador: Revisão e feedback do capítulo de Metodologia e dos resultados preliminares apresentados. Obs.: |
| 5 | Dia: 26/05/2026 Início: 18:30 Fim: 20:00 | Tema da orientação: Revisão do capítulo de Metodologia e da seção de Resultados: ajuste na descrição dos cenários de teste, adequação das tabelas comparativas (tempo de execução, precisão e identificação de falhas por nível de senioridade) e correção das referências bibliográficas conforme ABNT. Compromisso para próxima orientação - aluno: Aplicar as correções indicadas e enviar versão revisada completa do artigo. Compromisso para próxima orientação - orientador: Revisão final do artigo completo para aprovação da versão a ser submetida. Obs.: |
| 6 | Dia: 04/06/2026 Início: 19:00 Fim: 21:00 | Tema da orientação: Revisão final do artigo: ajuste da Conclusão e Considerações Finais, validação do formato conforme normas UNESC/ABNT, alinhamento da análise de resultados com os objetivos do trabalho. Orientações sobre a apresentação oral do TCC (estrutura, tempo e postura frente à banca). Compromisso para próxima orientação - aluno: Realizar os ajustes finais no artigo e preparar os slides para a apresentação à banca examinadora. Compromisso para próxima orientação - orientador: Aprovação do artigo para apresentação final à banca examinadora. Obs.: |

| Nome do acadêmico | Nome do orientador |
| --- | --- |